RAZPISNA DOKUMENTACIJA

## Naročnik:	CENTER ŠOLSKIH IN

## OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

## Frankopanska 9

## 1000 LJUBLJANA

Predmet javnega naročila: 	Dobava in montaža opreme za dom Bohinja

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:	  Postopek naročila male vrednosti

Zaporedna številka javnega naročila:		JN 02/2017

Javni razpis je bil objavljen na: 		Portalu javnih naročil

Datum pošiljanja v objavo: 			09.03.2017

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

A. TEKSTUALNI DEL:

stran:

I.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE						3

II.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 	                     5

- POGOJI ZA UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI IN

NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI

PONUDNIKA									 8

IV.	NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA  POGOJEV			14

V.	OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE					17

VI.	RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI							18

B. POPISI / PREDRAČUNI OPREME (vrsta, značilnosti, kakovost ter opisi opreme, ki je predmet javnega naročila in druge zahteve naročnika)

C. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:

PROJEKT NOTRANJE POHIŠTVENE OPREME, št. projekta Bohinj/oprema/02/CŠOD/2017, ki ga je izdelalo podjetje Urh arhitekti d.o.o., Ljubljana, v februarju 2017

POMEMBNO!

Ponudbena cena mora vsebovati vse elemente, ki so razvidni v popisu s tehničnimi specifikacijami in v tekstualnem delu. Popis je veljaven le v kombinaciji z tehničnimi zahtevami.

Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške dobave, montaže - vgradnje elementov opreme do zagotovitve končne uporabe, kot npr. transporti, raznos opreme, skladiščenje in zavarovanje opreme.

Vsi elementi opreme morajo imeti pridobljene vse ustrezne ateste in certifikate. Oprema mora ustrezati slovenski in evropski  zakonodaji in pravilnikom, ki opredeljujejo posamezni kos opreme.

Za vso opremo, ki je v popisih morebiti imenovana z imenom proizvajalca, lahko ponudniki ponudijo opremo drugih proizvajalcev enake ali boljše kvalitete.

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- NAROČNIK:

CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

Frankopanska 9

1000 LJUBLJANA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Predmet javnega naročila je dobava in montaža opreme za dom Bohinj, po sklopih:

1. sklop: Tipska oprema

2. sklop: Oprema izdelana po meri,

vse v obsegu, kvaliteti in rokih definiranih s to razpisno dokumentacijo ter v skladu z zakoni, pravilniki in predpisi veljavnimi na področju RS.

Ponudnik mora ponuditi vso opremo iz posameznega sklopa, za katerega odda ponudbo. V primeru, da ponudnik ne bo ponudil celotnega sklopa (vse zahtevane opreme v sklopu) bo izključen iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik lahko poda ponudbo ali za posamezni sklop ali za oba sklopa.

Predmet javnega naročanja je okoljsko manj obremenjujoča oprema, pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve.

- POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE:

- Na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3) naročnik vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila, v skladu z objavljenim javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina gospodarskih subjektov, ki poda skupno ponudbo.

- VRSTA  POSTOPKA:

Postopek za oddajo javnega naročila je postopek naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3).

- ROKI:

- Začetek: takoj po podpisu pogodbe

- Zaključek dobave in montaže opreme: 45 dni po podpisu pogodbe

- PREDLOŽITEV PONUDBE:

Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku, z jasno oznako in napisom “PONUDBA – NE ODPIRAJ”, z navedbo ŠTEVILKE OBJAVE in navedbo predmeta javnega naročila »Dobava in montaža opreme za dom Bohinj«.

Na vseh ovitkih mora biti navedena firma in točen naslov ponudnika oz. poslovodečega ponudnika.

Če ponudba obsega več ovitkov, morajo biti le ti zaporedno oštevilčeni.

Zapečaten ovitek pomeni, da je ovitek zaprt na tak način, da je pri odpiranju ponudb evidentno, da ponudba še ni bila odprta – bodisi zapečaten z voskom bodisi z nalepkami in žigi pošte ali ponudnika.

Zahtevana oblika ponudbe:

Ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo praviloma v registratorju formata A4, in sicer tako, da so posamezna poglavja praviloma ločena s pregradnimi kartoni, na katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij.

Ponudbena dokumentacija mora biti preluknjana, prevezana z vrvico, katera mora biti zavezana in zapečatena, da listov ni mogoče neopazno odvzemati in dodajati in to na tak način, da se omogoči njen pregled brez njenega razvezovanja.

Vsi listi morajo biti s strani ponudnika podpisani, žigosani ter oštevilčeni.

Če listi ne bodo povezani z vrvico, si naročnik pridržuje pravico do odprave pomanjkljivosti take ponudbe na javnem odpiranju, tako da jo bo sam preluknjal in povezal z vrvico.

V primeru, da ponudba ni označena, kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ponudbe ali za založitev ponudbe. Predčasno odprte ponudbe iz tega razloga, naročnik ne bo upošteval in jo bo vrnil ponudniku.

Dokumenti, ki se zahtevajo v originalu, so lahko tudi notarsko overjene fotokopije, razen finančnih zavarovanj, s tem da originalni dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.

- NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do 24.03.2017 do 9:00 ure na naslov CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Frankopanska 9, 1000 LJUBLJANA, v vložišče.

- MESTO IN ČAS JAVNEGA ODPIRANJA PONUDB:

Na naslovu CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Frankopanska 9, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi, dne 24.03.2017 ob 10:00 uri.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki so predložili pooblastila imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb.

Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne in nepravilno opremljene ponudbe ter jih neodprte vrnila ponudnikom. Strokovna komisija bo vrnila tudi ponudbe, ki bodo predčasno odprte zaradi nepravilne označbe.

Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila sledeče podatke iz vsake ponudbe: zaporedna številka ponudbe, naziv ponudnika in ponudbeno ceno.

O odpiranju ponudb bo komisija sproti sestavljala zapisnik. Ponudnikom bo zapisnik poslan po

elektronski pošti najkasneje v 5 (pet) delovnih dneh po odpiranju ponudb.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbe (ponudbena vrednost) mora biti izražena v evrih.

- Ponudniki morajo v ponudbi priložiti pravilno izpolnjene, žigosane in s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe (razen, kjer je izrecno zahtevano, da jih podpiše zakoniti zastopnik) podpisane razpisne obrazce ter vzorce, dokazila o izpolnjevanju pogojev in izjave.

Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s tušem, črnilom ali pisalnim strojem, z jasnimi tiskanimi črkami. V kolikor ponudnik ne izpolni vseh praznih mest v razpisni dokumentaciji in naročnik lahko ugotovi manjkajoče podatke na podlagi izpolnjenih razpisnih obrazcev, ne bo ponudnika pozval na dopolnitev njegove ponudbe, ampak bo upošteval podatke ponudnika navedene na drugih razpisnih obrazcih.

Morebitne popravke v razpisni dokumentaciji in ponudbi mora ponudnik ob popravku opremiti z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe.

Vse strani v ponudbi morajo biti oštevilčene, ponudniki pa morajo v razpisni obrazec št. 5 navesti skupno število strani v ponudbi.

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

Ponudniki ne smejo spreminjati pogojev in zahtev naročnika, ki so določeni v celotni razpisni dokumentaciji in obrazcih. Morebitne spremembe bodo razumljene kot nestrinjanje ponudnika z razpisno dokumentacijo, zato bo taka ponudba izključena kot nedopustna.

3. Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter  Zakonodajo EU, vezano na oddajo javnih naročil.

Oddaja javnega naročila se izvaja skladno z določili:

- Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS št. 91/2015), v nadaljnjem besedilu ZJN-3;

- Uredba komisije (ES) št. 842/2011, z dne 19.8.2011, o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1564/2005,

- Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617, Ur.l. RS št.  96/15);

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS št.  43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I);

- Zakona o javnih financah (ZJF; Ur.l. RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);

- Obligacijskega zakonika (OZ-UPB, Ur.l. RS, št.  97/2007);

- Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.l. RS št.  50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13);

- Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12,  2/13 in 89/14);

- vse pozitivne zakonodaje ter drugih predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in EU, in urejajo področje, na katera se nanaša javno naročilo oz. predmet javnega naročila.

4.	Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na osnovi pisnih vprašanj, zastavljenih na Portalu javnih naročil, ki bodo prispela najpozneje do vključno 17.03.2017 do 10:00 ure. Na vprašanja, ki bodo prispela po tem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji. Pisni odgovori se objavljajo na Portalu javnih naročil.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika na naslovu http://www.csod.si.

Popisi opreme in projektna dokumentacija so objavljeni na spletni strani naročnika na naslovu http://www.csod.si.

- Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila objavljena na Portalu javnih naročil, ne obvezujejo naročnika.

- Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

Vsa prejeta dokumentacija se lahko uporablja izključno za potrebe priprave ponudbe za ta projekt oz. ta razpis. Ne sme se razmnoževati, posnemati ali navajati v drugih primerih.

5.   Sprememba razpisne dokumentacije:

Naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje do vključno 17.03.2017. V primeru večjih sprememb bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb. Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. Vse spremembe bodo objavljene na Portalu javnih naročil.

6.   Variante ponudb:

- Naročnik pri ocenjevanju ponudb ne bo upošteval variantnih ponudb.

- 7.  Pregled in ocenjevanje ponudb:

Komisija bo pri pregledu ponudb ugotovila, ali so ponudbe dopustne, kot je to definirano v 2. členu ZJN-3.

Naročnik bo v primeru, da bo ugotovil, da je ponudba nepopolna, napačna oziroma če 	posamezni dokumenti manjkajo, ponudnika pozval na dopolnitev, popravek, spremembo ali 	pojasnilo ponudbe skladno in v okvirih določbe 89. člena ZJN-3. Če ponudnik v postavljenem 	roku ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne 	informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.

Če se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je posamezni ponudnik predložil neresnično 	izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik postopal v skladu s 89. 	členom ZJN-3.

8. Neobičajno nizka ponudba:

Naročnik bo ravnal v skladu s 86. členom ZJN-3.

9.  Veljavnost ponudbe:

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izključi.

10.   Spremembe in umik ponudbe:

- Ponudnik sme umakniti ponudbe, je dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti zavarovanje za resnost ponudbe.

- Po poteku roka za sprejem ponudb, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

- Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje zavarovanja za resnost ponudbe.

11.  Izključitev ponudbe:

- Pri javnem odpiranju ponudb bo ponudba izključena:

- kot nepravočasna, če ponudba ni prispela na naslov naročnika ali ni bila vročena naročniku pravočasno,

- kot nepravilno opremljena, če ponudba ni bila pravilno opremljena v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe (opremljenost ovitka in zapečatenost ponudbe).

- Pri pregledu in ocenjevanju ponudb bo ponudba izključena kot nedopustna:

- če je ponudbo predložil ponudnik, za katerega obstajajo razlogi za izključitev in ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje,

- če ponudba po opravljenem pregledu in morebitni dopolnitvi ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 ni dopustna,

- če je pri ponudbi dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,

- če je ponudba neobičajno nizka,

- če cena presega zagotovljenih sredstev naročnika,

- če ni sestavljena po predpisih, ki urejajo javna naročila,

- če naročnik ugotovi, da je katerakoli od predloženih izjav neresnična, če ponudnik navaja neresnične ali zavajajoče podatke,

- če ponudnik ne izpolnjuje v celoti vseh pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije.

III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

1. Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, pri čemer bo upošteval ponudbeno ceno kot edino merilo.

Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno za posamezni sklop bo najugodnejši ponudnik.

Najnižja ponudbena cena je razvidna iz ponudnikove ponudbe (razpisni obrazec št. 3).

Naročnik bo ocenjeval samo ponudbe tistih ponudnikov, katerim bo priznal izpolnitev vseh zahtevanih pogojev iz tega poglavja.

V primeru, da bi dva ali več ponudnikov podala ponudbo z enako končno ponudbeno ceno, bo naročnik sprejel ponudbo ponudnika, ki jo bo naročnik prej prejel.

- 2. Da bo ponudba ustrezna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil. Priloge morajo biti priložene v vrstnem redu, kot je podan.

- A) Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1) in podatki o ponudnikih v skupnem nastopu (Razpisni obrazec št. 1a). V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navede poslovodeči ponudnik in vsi ponudniki v skupnem nastopu.

- V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki v skupnem nastopu tudi imenovani v pogodbi z naročnikom! V primeru skupne ponudbe morajo biti ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko G) Skupna ponudba.

Ponudniki s sedežem v tujini morajo navesti pooblaščenca (ime, priimek in naslov pooblaščene osebe) za vročanje v Sloveniji.

Seznam vseh podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1b)

V primeru nastopa s podizvajalci morajo biti k ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko F) Ponudba s podizvajalci.

Podatki  o članih upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov in osebah, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. podizvajalcih (Razpisni obrazec št. 1c), s podpisom člana oz. pooblaščenca.

- B) krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2).

- C) Ponudba (Razpisni obrazec št. 3).

Ponudbena cena za posamezni sklop je fiksna in nespremenljiva, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

Ponudbena cena za posamezni sklop mora vsebovati vse stroške dobave, montaže - vgradnje elementov opreme do zagotovitve končne uporabe, kot npr. transporti, raznos opreme, skladiščenje in zavarovanje opreme.

1. Plačilni pogoji: Naročnik bo pogodbeni znesek plačal na podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni od prejema elektronskega računa na transakcijski račun ponudnika.

Izvajalec bo račun izstavil po primopredaji opreme oz. odpravi vseh morebitnih pomanjkljivosti.

2. Roki:

- Začetek: takoj po podpisu pogodbe

- Zaključek dobave in montaže opreme: 45 dni po podpisu pogodbe

- Veljavnost ponudbe mora biti najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb z možnostjo podaljšanja, po predhodni pisni zahtevi naročnika.

D) Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika (75. - 81. člen ZJN-3)

- Dokazila in pisne izjave iz točke D priložijo vsi ponudniki v ponudbi (t.j. ponudnik in morebitni ponudniki v skupnem nastopu ter vsi podizvajalci - nadalje »ponudnik« za točko D).

- Če ponudnik namesto originala predloži fotokopijo dokazila uradne institucije, mora le-to parafirati in žigosati. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od posameznega ponudnika kadarkoli zahteva, da mu na vpogled predloži original.

3.   Ponudniki morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 4) priložiti izpolnjen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju obrazec ESPD).

Pri ponudniku ne sme obstajati nobeden od razlogov za izključitev iz te točke oziroma mora izpolnjevati vse spodaj navedene zahteve. Kot dokazilo o izpolnjevanju zahtev iz te točke mora ponudnik v ponudbi predložiti obrazec ESPD.

d.1) Izjava, da ponudnik niti njegovi predstavniki (to so osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem) niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali pa je v primeru izrečene pravnomočne obsodbe gospodarski subjekt sprejel zadostne ukrepe, s katerimi je dokazal svojo zanesljivost kljub obstoju predmetnega razloga za izključitev, skladno z devetim odstavkom ter upoštevajoč deseti in enajsti odstavek 75. člena ZJN-3.

d.2) 	Izjava, da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neizpolnjenih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v višini 50 eurov ali več, in sicer v državi, v kateri ima sedež (matična država) in državi naročnika (Republiki Sloveniji), če ta ni ista kot država sedeža. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

- d.3) Izjava, da ponudnik:

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, ter

- mu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Naročnik lahko iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:

a)     če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena tega zakona;

b)     če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

c)     če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

č)    če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;

d)     če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

e)     če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

f)      če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

g)     če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona;

h)     če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

- Ponudnik podpiše izjavo o informacijah o izpolnjevanju pogojev po ZJN-3 (razpisni obrazec št. 4) in priložiti izpolnjen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju obrazec ESPD).

E) Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti (76.  in 77. člen ZJN-3).

e.1) Izjava ponudnika o izpolnjevanju ekonomsko-finančne sposobnosti (razpisni obrazec št. 6)

Ponudnik dokaže ekonomsko-finančno sposobnost z izpolnjevanjem naslednjega pogoja:

- v zadnjih 6 mesecih pred datumom odpiranja ponudb ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.

Opomba: Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteval, da predloži naslednja dokazila oz. dokumente (opomba: v primeru skupne ponudbe glej navodila v točki G).

Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti:

  - Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazec S.BON-1/P

  - Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec S.BON-1.

- Ponudniki s sedežem v tujini predložijo dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki, ki jih naročnik zahteva kot pogoje za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti.

Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

e. 2) Spisek referenc ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu, ki odda ponudbo za 1. sklop (Razpisni obrazec št. 7).

Pogoj: Ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu je/so v zadnjih 3 letih pred datumom odpiranja opravili vsaj 2 dobavi in montaži pohištvene opreme vsako v vrednosti 25.000,00 EUR brez DDV ali vsaj 1 dobavo in montažo pohištvene opreme v vrednosti 50.000,00 EUR brez DDV.

Naročnik si pridržuje pravico reference, ki jih predloži ponudnik, še dodatno preverjati.

e. 2a) Spisek referenc ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu, ki odda ponudbo za 2. sklop (Razpisni obrazec št. 7a).

Pogoj: Ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu je/so v zadnjih 3 letih pred datumom odpiranja opravili vsaj 2 dobavi in montaži pohištvene opreme vsako v vrednosti 50.000,00 EUR brez DDV ali vsaj 1 dobavo in montažo pohištvene opreme v vrednosti 120.000,00 EUR brez DDV.

Naročnik si pridržuje pravico reference, ki jih predloži ponudnik, še dodatno preverjati.

e. 3) Izjava ponudnika o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev (Razpisni obrazec št. 8)

Na podlagi Uredbe o zelenem javnem naročanju (v nadaljevanju: Uredba) se pri dobavljeni opremi upoštevajo okoljske zahteve. Ponudnik mora poleg ostalih zahtev iz razpisne dokumentacije upoštevati tudi tehnične specifikacije iz Uredbe.

F) Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu  nastopijo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalec je vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

f.1) V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti: pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 15)

f.2) V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti:

  - izpolnjen obrazec Seznam vseh podizvajalcev in podatki o podizvajalcih, ki jih bo izvajal podizvajalec (Razpisni obrazec št. 1b)

  - obrazec ESPD in izjavo o informacijah o izpolnjevanju pogojev po 79. členu ZJN-3, kot je zapisano za ponudnika v točki D) (Razpisni obrazec št. 4).

  - zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (Razpisni obrazec št. 17).

V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila bodo izvajali podizvajalci ter vrsta del, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

Ponudnik bo moral za vsakega podizvajalca pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del) in del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obsega del);

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašajo (Razpisni obrazec št. 16);

- izjava podizvajalca, da soglaša s ponudbenimi cenami za njihova dela, ki jih je v ponudbi podal ponudnik in vključujejo tudi morebitni popust (Razpisni obrazec št. 16);

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije (Razpisni obrazec št. 16);

- izjava podizvajalca, da bo naročniku v 5 dneh po prejemu njegove zahteve posredoval kopijo podizvajalske pogodbe in vseh njenih dodatkov, ki jo je sklenil s ponudnikom za izvedbo del ali dobavo blaga, ki so predmet tega javnega naročila (Razpisni obrazec št. 16);

- izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalcev ali uvedbo novih podizvajalcev (podizvajalcev, ki niso bili navedeni v ponudbi) v delo pridobil pisno soglasje naročnika (Razpisni obrazec št. 16);

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3 mora predložena podizvajalska pogodba vključevati slednje:

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da mu lahko naročnik v imenu in namesto glavnega izvajalca poravna njegovo terjatev do glavnega izvajalca (Razpisni obrazec št. 17);

- da ponudnik pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 17),

- da bo ponudnik naročniku ob izstavitvi svojega računa priložil tudi račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil (Razpisni obrazec št. 17).

Ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti v času izvajanja pogodbe z naročnikom, sklenjene pogodbe s temi podizvajalci.

Le če podizvajalec v skladu in na način določen v 94. členu ZJN-3 zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcem obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev (reference) s podizvajalci. V tem primeru mora ta podizvajalec predložiti svoje reference in isti podizvajalec bo moral izvesti dela javnega naročila na katerega se reference nanašajo.

Naročnik si pridržuje pravico zahtevati spremembo podizvajalca. V tem primeru ponudnika pisno pozove k zamenjavi. Za novega podizvajalca prav tako veljajo vsa pravila in zahteve iz tega razpisa. Ponudnik mora za novega podizvajalca v roku 5 dni naročniku predložiti vsa zahtevana potrdila, dokumente in reference.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, oboje lahko samo s predhodnim soglasjem naročnika, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,

- pooblastilo za plačilo opravljenih storitev neposredno novemu podizvajalcu, če podizvajalec to zahteva,

- potrdila o izpolnjenih referencah novega podizvajalca, če je ponudnik v ponudbi svojo usposobljenost dokazoval s sklicevanjem na reference prvotnega podizvajalca.

G) V kolikor daje skupina izvajalcev skupno ponudbo:

g.1) Skupina izvajalcev mora podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe z naročnikom,

- vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti,

- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in

- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti izvajalci tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim izvajalcem.

g.2) Vsi ponudniki v skupnem nastopu morajo priložiti obrazec ESPD in izjavo o informacijah o izpolnjevanju pogojev po 79. členu ZJN-3, kot je zapisano za ponudnika v točki D). Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja za vse ponudnike v skupnem nastopu posamezno.

g.3) Vsi ponudniki morajo izpolnjevati pogoje o ekonomsko-finančni sposobnosti (po točki e.1).

g.4) Ponudniki v skupnem nastopu morajo priložiti izjave o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti, ki so zahtevana v točki e.2 do vključno e.3. Za izpolnjevanje tega pogoja se v primeru skupne ponudbe, reference ugotavljajo skupno, to pomeni, da se količinsko seštevajo (ne pa tudi po vrednosti).

H) Izjavo o informacijah o izpolnjevanju pogojev po Zakonu o javnem naročanju – ZJN-3 (Razpisni obrazec št. 4) in priložiti izpolnjen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD).

I) Pisna izjava ponudnika, da se strinja z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila (Razpisni obrazec št. 5).

- J)  Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe (Razpisni obrazec št. 9).

- K) Menična izjava z originalno menico za resnost ponudbe, izstavljena v skladu z vzorcem menične izjave (Razpisni obrazec št. 12) za 1. sklop v višini 900 EUR in za 2. sklop v višini 2.000 EUR.

- L) Izjava ponudnika, da bo, v primeru, da bo izbran za izvedbo predmetnega naročila, banka oz. zavarovalnica izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), ki jo bo izbrani izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije (Razpisni obrazec št. 13 in 13a).

- M) Izjava ponudnika, da bo, v primeru, da bo izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila, banka oz. zavarovalnica izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), ki jo bo izbrani izvajalec predložil naročniku ob primopredaji. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije (Razpisni obrazec št. 14 in 14a).

- N)  Izjava ponudnika o garancijskih rokih (Razpisni obrazec št. 10)

- O) Izjava ponudnika o zagotavljanju servisa in nadomestnih delov (Razpisni obrazec št. 11)

P) Popis/predračun opreme

Končna ponudbena cena predračunov za posamezni sklop, za katere ponudnik odda ponudbo, mora biti enaka končni ponudbeni ceni za posamezni sklop iz razpisnega obrazca št. 3.

Ponudnik priloži popisu oz. predračunu prospekte in tehnične specifikacije ponujene opreme za 1. sklop, kjer je označena ponujena oprema.

Ponudbenemu predračunu, izpolnjenemu na popisih del in v katerih so že zajeti vsi stroški in manipulativni stroški (brez DDV), se priloži izjava o skladnosti ponudbenega predračuna (Razpisni obrazec št. 18).

IV. NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV

Naročnik bo izpolnjevanje pogojev ugotavljal iz razpisne dokumentacije, ki jo izpolni ponudnik in vseh zahtevanih listin, ki jih bo ponudnik priložil. Če ponudba ne vsebuje vseh zahtevanih elementov bo po dopustnih dopolnitvah in spremembah, v skladu z  89. členom ZJN-3,  izključena.

| A. | Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika (75. - 81. člen ZJN-3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POGOJ | USTREZA |  |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Razpisni obrazec št. 4 Podpisana izjava o informacijah o izpolnjevanju pogojev po ZJN-3 in priložen ESPD. |  |  |
| 2. | Pri ponudniku ne obstaja razlog za izključitev: a.) gospodarski subjekt niti njegovi predstavniki (to so osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem) niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali pa je v primeru izrečene pravnomočne obsodbe gospodarski subjekt sprejel zadostne ukrepe, s katerimi je dokazal svojo zanesljivost kljub obstoju predmetnega razloga za izključitev, skladno z devetim odstavkom ter upoštevajoč deseti in enajsti odstavek 75. člena ZJN-3 b.) gospodarski subjekt na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neizpolnjenih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v višini 50 eurov ali več, in sicer v državi, v kateri ima sedež (matična država) in državi naročnika (Republiki Sloveniji), če ta ni ista kot država sedeža. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. c.) gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3; d.) gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo; e.) gospodarski subjekt ni kršil svojih obveznosti na področju okoljske, socialne in delovne zakonodaje. f.) nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. g.) gospodarski subjekt ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta. h.) gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. i.) gospodarskemu subjektu ni znano nasprotje interesov zaradi njegovega sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila. j.) gospodarski subjekt ali podjetje, povezano z gospodarskim subjektom ni svetovalo naročniku ali bil kako drugače bilo vključeno v pripravo postopka oddaje javnega naročila. k.) gospodarskemu subjektu se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; l.) gospodarski subjekt ni kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če je razkril teh informacij ali če je predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona. Gospodarski subjekt ni poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. |  |  |

|  | B. | Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti (76. in 77. člen ZJN-3): |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Ponudnik je predložil izjavo o ekonomsko-finančni sposobnosti. Pogoji: - v zadnjih 6 mesecih pred datumom odpiranja ponudb ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. (razp. obr. 6) |  |  |
|  | 2. | Ponudnik oz. izvajalci v skupnem nastopu, ki odda ponudbo za 1. sklop, ima/jo ustrezne reference, in sicer je/so v zadnjih 3 letih opravili vsaj 2 dobavi in montaži pohištvene opreme vsako v vrednosti 25.000,00 EUR brez DDV ali vsaj 1 dobavo in montažo pohištvene opreme v vrednosti 50.000,00 EUR brez DDV. (razp. obr. 7) |  |  |
|  | 3. | Ponudnik oz. izvajalci v skupnem nastopu, ki odda ponudbo za 2. sklop, ima/jo ustrezne reference, in sicer je/so v zadnjih 3 letih opravili vsaj 2 dobavi in montaži pohištvene opreme vsako v vrednosti 50.000,00 EUR brez DDV ali vsaj 1 dobavo in montažo pohištvene opreme v vrednosti 120.000,00 EUR brez DDV. (razp. obr. 7a) |  |  |
|  | 4. | Izjava ponudnika o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (razp. obr. 8) |  |  |
|  | C. | Izpolnjevanje ostalih pogojev: |  |  |
|  |  | POGOJ | USTREZA |  |
|  |  |  | DA | NE |
|  |  | - Ponudba je zapečatena in zvezana ter ustrezno označena. |  |  |
|  |  | - Vsi listi ponudbe so oštevilčeni, parafirani, žigosani in napisano je skupno število strani. |  |  |
|  |  | - Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec predstavitev ponudnika (razpisni obrazec 1) |  |  |
|  |  | - Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec seznam izvajalcev, ki so ga sopodpisali tudi izvajalci v skupnem nastopu in priložil vse kopije sklenjenih pogodb (razpisni obrazec 1a). |  |  |
|  |  | - Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec seznam podizvajalcev, ki so ga sopodpisali tudi podizvajalci (razpisni obrazec št. 1b). |  |  |
|  |  | - Ponudnik je izpolnil podatke o članih upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov in osebah, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku oz. podizvajalcih, ki so ga podpisali (razpisni obrazec 1c). |  |  |
|  |  | - Ponudnik je podpisal in žigosal krovno izjavo (razpisni obrazec 2) |  |  |
|  |  | - Ponudbene cene so določljive (razpisni obrazec 3) |  |  |
|  |  | - V ponudbeno ceno so zajeti vsi stroški in morebitni popusti (razpisni obrazec 3) |  |  |
|  |  | - Ponudnik se strinja s plačilnimi pogoji naročnika (razpisni obrazec št. 3) |  |  |
|  |  | - Ponudba ni neobičajno nizka (razpisni obrazec 3) |  |  |
|  |  | - Veljavnost ponudbe je najmanj 90 dni od datuma oddaje ponudbe (razpisni obrazec 3) |  |  |
|  |  | - Rok dobave in montaže ni daljši od razpisanega (razpisni obrazec 3) |  |  |
|  |  | - Ponudnik se v celoti strinja z razpisno dokumentacijo (razpisni obrazec 5) |  |  |
|  |  | - Vzorec pogodbe je ponudnik izpolnil, podpisal in žigosal (razpisni obrazec 9) |  |  |
|  |  | - Ponudnik je priložil ustrezno menico z menično izjavo za resnost ponudbe (razpisni obrazec 12) |  |  |
|  |  | - Ponudnik je priložil ustrezno izjavo, da bo v primeru oddaje javnega naročila naročniku, naročniku predložil originalno garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (razpisni obrazec 13 in 13a) |  |  |
|  |  | - Ponudnik je priložil ustrezno izjavo, da bo ob primopredaji naročniku predložil originalno garancijo banke oz. zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi (razpisni obrazec št. 14 in 14a) |  |  |
|  |  | Ponudnik je podal pisno izjavo o garancijskih rokih (razpisni obrazec št. 10) |  |  |
|  |  | Ponudnik je podal pisno izjavo o zagotavljanju servisa in nadomestnih delov (razpisni obrazec št. 11) |  |  |
|  |  | - Izjava ponudnika oz. poslovodečega, da ne nastopa s podizvajalci (razpisni obrazec št. 15) |  |  |
|  |  | - Potrjena izjava podizvajalca o seznanitvi z razpisnimi pogoji, strinjanju s ponudbenimi cenami za njegovo delo in o predhodni pridobitvi soglasja za zamenjavo ali uvedbo novih podizvajalcev (razpisni obrazec št. 16) |  |  |
|  |  | - Potrjena izjava ponudnika o pooblastilu naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem in o plačilu njegove terjatve zoper glavnega izvajalca s strani naročnika (razpisni obrazec št. 17) |  |  |
|  |  | - Ponudnik je predložil izpolnjen popis oz. predračun ponujene opreme in prospekte opreme za 1. sklop s tehnično specifikacijo, kjer so označeni ponujeni artikli ter izjavo o skladnosti ponudbenega predračuna (razpisni obrazec št. 18) |  |  |
| V. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE |  |  |  |  |

      - Naročnik opozarja ponudnika,

- da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe, da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena,

- da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi
oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije,

- da so v skladu z 35. členom ZJN-3 javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitev ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril, zato pri navedenih podatkih naročnik ne bo upošteval morebitne označbe ponudnika, da so citirani podatki poslovna skrivnost,

- da mora že v svoji ponudbi označiti, kateri deli ponudbe so poslovna skrivnost, kasnejših označb naročnik ne bo upošteval.

- Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv naročnika k sklenitvi pogodbe, se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

- Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

- Naročnik si pridržuje pravico v skladu s 90. členom ZJN-3 ustaviti postopek javnega naročanja, zavrniti vse ponudbe ali odstopiti od izvedbe javnega naročila. Naročnik si pridržuje tudi pravico skleniti pogodbo za zmanjšani obseg predmeta pogodbe ali ne skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom, vse brez kakršne koli povrnitve stroškov ponudnikov.

- Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega naročila ima v skladu z Zakonom o javnem naročanju pravico vložiti zahtevo za revizijo postopka javnega naročanja, če meni, da postopek ni bil izveden skladno z določili tega zakona.

Zahtevek za revizijo postopka lahko vloži na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/11, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C in 96/15), pri čemer je potrebno vplačati z zakonom določeno takso na transakcijski račun Ministrstva za finance.

CENTER ŠOSLKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

Frankopanska 9, Ljubljana

VI. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI

Razpisni obrazec št. 1

PODATKI O PONUDNIKU

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev v skupnem nastopu)

PONUDNIK  OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež ponudnika |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| E-mail (elektronska pošta) |  |
| Transakcijski račun podjetja |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Identifikacijska št. za DDV |  |

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Nakup in montaža opreme za dom Bohinj« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 1a

PODATKI O PONUDNIKIH V SKUPNEM  NASTOPU

(Navodilo: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s ponudniki v skupnem nastopu. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število ponudnikov v skupnem nastopu).

Fotokopija pravnega akta o skupnem nastopu je priloga tega obrazca!

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PONUDNIKI V SKUPNEM NASTOPU:

| Naziv ponudnika v skupnem nastopu |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež ponudnika v skupnem nastopu |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| E-mail (elektronska pošta) |  |
| Transakcijski račun podjetja |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Identifikacijska št.za DDV |  |
| Vrsta del, ki jih bodo izvajali |  |
| Vrednost del, ki jih bodo izvajali (EUR brez DDV) |  |

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Nakup in montaža opreme za dom Bohinj« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe.

Datum:	Žig:					Podpis:

____________________				_____________________

Razpisni obrazec št. 1b

SEZNAM VSEH PODIZVAJALCEV IN PODATKI O PODIZVAJALCIH

(Navodilo: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število podizvajalcev.)

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PODIZVAJALCI:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež podizvajalca |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| E-mail (elektronska pošta) |  |
| Transakcijski račun podjetja |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Identifikacijska št.za DDV |  |
| Vrsta del, ki jih bodo izvajali |  |
| Vrednost del, ki jih bodo izvajali (EUR brez DDV) |  |

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Nakup in montaža opreme za dom Bohinj« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe.

Datum:	Žig:					Podpis:

____________________				_____________________

Razpisni obrazec št. 1c

PODATKI  O ČLANIH UPRAVNIH, VODSTVENIH ALI NADZORNIH ORGANOV IN OSEBAH, KI IMAJO POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V PONUDNIKU (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. PODIZVAJALCIH

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število vseh članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa in oseb, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem)

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Datum rojstva |  |
| EMŠO |  |
| Kraj rojstva |  |
| Občina rojstva |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča (ulica in hišna številka, pošta in poštna številka) |  |
| Državljanstvo |  |
| Prejšnje osebno ime |  |
| Podpis zakonitega zastopnika |  |

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Nakup in montaža opreme za dom Bohinj« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe.

Datum:	Žig:					Podpis:

____________________				_____________________

Razpisni obrazec št. 2

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

S polno odgovornostjo izjavljamo:

- Da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom;

- Da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah;

- Da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe;

- Da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;

- Da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;

- Da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali predmet tega javnega naročila;

- Da naše podjetje izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljamo po predmetnem razpisu.

- Da ne obstajajo razlogi za omejitev poslovanja po 35. členu ZIntPK, ki majo v primeru neupoštevanja teh določil za posledico ničnost pogodbe.

- Da bomo naročniku v roku 8 dni od prejema njegovega poziva posredovali podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske službe, šteje, da so z nami povezane.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 3

PONUDBA  št.: _______________________

PONUDNIK:

___________________________________________________________________________

1. V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo »Nakup in montaža opreme za dom Bohinj« za ceno :

|  |  | Vrednost po ponudbenem predračunu za 1. sklop | EUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Popust | EUR |
|  |  | Vrednost po ponudbenem predračunu za 2. sklop | EUR |
|  |  | Popust | EUR |
|  |  | Skupna ponudbena vrednost (1. sklop + 2. sklop) | EUR |
|  |  | + DDV 22 % | EUR |
|  |  | PONUDBENA CENA | EUR |

(z besedo:___________________________________________________evrov in ___/100)

Ponudbena cena za posamezni sklop je fiksna in nespremenljiva, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

Ponudbena cena za posamezni sklop mora vsebovati vse stroške dobave, montaže - vgradnje elementov opreme do zagotovitve končne uporabe, kot npr. transporti, raznos opreme, skladiščenje in zavarovanje opreme.

Fiksna je tudi cena/enoto. Skupni ponudbeni popust velja tudi za ceno na enoto.

2. Roki:

- Začetek: takoj po podpisu pogodbe

- Zaključek dobave in montaže opreme: 45 dni po podpisu pogodbe

3. Plačilni pogoji:

Naročnik bo pogodbeni znesek plačal na podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni od prejema elektronskega računa na transakcijski račun ponudnika.

Izvajalec bo račun izstavil po primopredaji opreme oz. odpravi vseh morebitnih pomanjkljivosti.

4. Veljavnost ponudbe: …….. (najmanj 90) dni roka za oddajo ponudb z možnostjo podaljšanja.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________			__________________

Razpisni obrazec št. 4

INFORMACIJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV po ZJN-3

Ponudnik:____________________________________________________,

s podpisom ESPD obrazca potrjujem:

- da nisem v nobenem od položajev, v katerih sem lahko izključen iz postopka, in

- da izpolnjujem zadevne pogoje glede izključitve in sodelovanja (v nadaljevanju spodaj):

- da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka brezpogojno sprejemamo;

- da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, niti ni bil za ta kazniva dejanja obsojen član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali druga oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku;

- da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države našega sedeža in predpisi države naročnika, oziroma da vrednost naših neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več. Seznanjeni smo, da se šteje, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;

- da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3;

- da nam ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

- da nismo kršili obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

- da nismo v postopku stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja oziroma zoper nas ni bil podan predlog za začetek postopka stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja o katerem sodišče še ni odločilo;

- da z našimi posli ali sredstvi iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma upravitelj oziroma da nismo opustili ali ustavili poslovne dejavnosti oziroma da nismo v katerem koli podobnem položaju;

- da nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar bi bila lahko omajana naša integriteta;

- da z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;

- da se pri morebitni prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni med ponudnikom in naročnikom niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

- da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil, da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;

- da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;

- da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, oz. smo člani posebne organizacije;

- da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila;

- da bomo upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz delovnopravnih predpisov, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, ter predpisov o varstvu in zdravju pri delu.

- da nismo in ne bomo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja;

- da nismo in ne bomo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila;

- da pooblaščamo naročnika, da preveri obstoj in vsebino podatkov, informacij in dokumentacije iz ponudbe;

- da bomo pri izvedbi del upoštevali okoljske zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije in Uredbe o zelenem javnem naročanju;

- da ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše sodelovanje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;

- da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.

Hkrati s to izjavo izrecno pooblaščamo naročnika ali njegovega pooblaščenca, da v primeru dvoma v resničnost navedb v tej izjavi ali podatkov in informacij podanih v ponudbi in za namen preverjanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila pridobi vse informacije pri pristojnemu organu ali drugemu subjektu. Predmetno pooblastilo zajema zlasti (vendar ne izključno) upravičenje naročnika, da pridobi:

- potrdilo iz kazenske evidence,

- potrdilo, da zoper podizvajalca ni uveden ali začet postopek stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja oz. likvidacije,

- potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih in predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja,

- izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških,

- potrdilo o vpisu v ustrezne registre, članstvu v organizacijah, oziroma o izdanih dovoljenjih za opravljanje dejavnosti.

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						_________________

Priloga: izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD (na http://www.enarocanje.si/_ESPD/)

Razpisni obrazec št. 5

IZJAVA PONUDNIKA,

DA SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

PONUDNIK:

….................................................................................................................................................

(naziv)

….................................................................................................................................................

(naslov)

Ob oddaji naše ponudbe št. …................................., z dne …..................................., v skupnem številu ……… strani

i z j a v l j a m o

da smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacijo za dodelitev javnega naročila »Dobava in montaža opreme za dom Bohinj« in da z njo brez kakršnihkoli zadržkov v celoti soglašamo in jo bomo izpolnjevali.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 6

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU

EKONOMSKO - FINANČNE SPOSOBNOSTI

PONUDNIK

__________________________________________________________________________

Spodaj podpisani ponudnik za javno »Dobava in montaža opreme za dom Bohinj«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne ………..… 2017 pod številko objave JN ……..../2017

i z j a v l j a m o , da

- v zadnjih 6 mesecih pred datumom odpiranja ponudb nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						_________________

Opomba: Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži naslednja dokazila oz. dokumente:

-	Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazec S.BON-1/P

-	Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec S.BON-1.

-	Ponudniki s sedežem v tujini predložijo dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki, ki jih naročnik

zahteva kot pogoje za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti.

Razpisni obrazec št. 7

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev)

PONUDNIK oz. PONUDNIK  (v primeru skupne ponudbe), ki odda ponudbo za 1. sklop

______________________________________________________________________

SPISEK NAJVAŽNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH 3 LETIH

| Naročnik | Naziv objekta in lokacija | Vrsta opreme | Vrednost opreme (EUR brez DDV) | Leto dobave in montaže |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pogoj: Ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu je/so v zadnjih 3 letih pred datumom odpiranja opravili vsaj 2 dobavi in montaži pohištvene opreme vsako v vrednosti 25.000,00 EUR brez DDV ali vsaj 1 dobavo in montažo pohištvene opreme v vrednosti 50.000,00 EUR brez DDV.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 7a

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev)

PONUDNIK oz. PONUDNIK  (v primeru skupne ponudbe), ki odda ponudbo za 2. sklop

______________________________________________________________________

SPISEK NAJVAŽNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH 3 LETIH

| Naročnik | Naziv objekta in lokacija | Vrsta opreme | Vrednost opreme (EUR brez DDV) | Leto dobave in montaže |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pogoj: Ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu je/so v zadnjih 3 letih pred datumom odpiranja opravili vsaj 2 dobavi in montaži pohištvene opreme vsako v vrednosti 50.000,00 EUR brez DDV ali vsaj 1 dobavo in montažo pohištvene opreme v vrednosti 120.000,00 EUR brez DDV.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 8

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU

TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV

PONUDNIK

__________________________________________________________________________

Spodaj podpisani ponudnik za javno »Dobava in montaža opreme za dom Bohinj« objavljeno na Portalu javnih naročil dne ………..… 2017 pod številko objave JN ……..../2017

i z j a v l j a m o ,

da bomo pri dobavi in montaži opreme za dom Bohinj, ki je predmet javnega naročila, zagotovili vse zahteve iz tehnične specifikacije v skladu s temeljnimi okoljskimi zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						_________________

Razpisni obrazec št. 9

VZOREC POGODBE

| NAROČNIK: | CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI Frankopanska 9 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa Branko Kumer, direktor matična številka: 5671221 identifikacijska številka za DDV: SI89446046 in |
| --- | --- |
| IZVAJALEC: | .............................................................................................................. .............................................................................................................. matična številka: ................................. identifikacijska številka za DDV: ................................... transakcijski račun štev.: ............................................... |

- sklepata naslednjo

- P O G O D B O

- za dobavo in montažo opreme za dom Bohinj

- I. PREDMET POGODBE

- 1. člen

- Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila (objava na Portalu javnih naročil, št. _______, z dne ________2017) je bil za dobavo in montažo opreme za dom Bohinj, ... sklop, izbran kot najugodnejši ponudnik izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega naročila.

2. člen

- Predmet pogodbe je nakup in dobava opreme, kot je razvidno iz razpisne dokumentacije. Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča oprema, pri čemer se pri dobavljeni opremi upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013, 89/2014 in 91/15).

- Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

- s projektom notranje pohištvene opreme, št. projekta Bohinj/oprema/02/CŠOD/2017, ki ga je izdelalo podjetje Urh arhitekti d.o.o., Ljubljana, v februarju 2017;

- s ponudbo izvajalca štev. ______ z dne _____

- s popisom/predračunom št. ____ z dne _______

- z celotno razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami.

- II. ROKI

- 3. člen

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po podpisu pogodbe in zaključiti 45 dni po podpisu ponudbe.

Za zaključek vseh del po pogodbi se šteje dobava in montaža vse opreme, in naročniku izročena bančna garancija za odpravo napak v garancijskih rokih.

Roki se lahko spremenijo le v primeru, če po sklenitvi pogodbe nastopijo okoliščine, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik oz. na izrecno zahtevo naročnika.

- Izvajalec mora nemudoma ob nastanku razlogov za podaljšanje pogodbenega roka o tem pisno obvestiti naročnika in najkasneje v roku 3 (treh) dni po prenehanju razlogov za podaljšanje rokov naročnika pisno obvestiti tudi o trajanju razlogov za podaljšanje. V nasprotnem primeru izvajalec ni upravičen do podaljšanja pogodbenega roka. Morebitne spremembe pogodbenega roka naročnik in izvajalec dogovorita z dodatkom k pogodbi, sicer se šteje, da rok ni bil podaljšan.

- III. CENA

4. člen

|  |  | Vrednost po ponudbenem predračunu za sklop št.... | EUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Popust | EUR |
|  |  | + DDV 22 % | EUR |
|  |  | POGODBENA CENA | EUR |

(z besedo:___________________________________________________evrov in ___/100)

- Pogodbena cena je fiksna in nespremenljiva, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

- Pogodbena cena mora vsebovati vse stroške dobave, montaže - vgradnje elementov opreme do zagotovitve končne uporabe, kot npr. transporti, raznos opreme, skladiščenje in zavarovanje opreme.

- Fiksna je tudi cena/enoto. Skupni ponudbeni popust velja tudi za ceno na enoto kot popust na posamezno postavko.

- IV. OBRAČUN IN PLAČILA

5. člen

Naročnik bo pogodbeni znesek plačal na podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni od prejema elektronskega računa na transakcijski račun ponudnika.

Izvajalec bo račun izstavil po primopredaji opreme posameznega sklopa oz. odpravi vseh morebitnih pomanjkljivosti.

- V. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

- 6. člen

- Izvajalec se zaveže:

|  | - pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, tehnično dokumentacijo, veljavnim predpisi in pravili stroke; |
| --- | --- |
|  | da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del v 10 dneh po podpisu pogodbe izročil naročniku garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV), unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo do izročitve garancije banke oz. zavarovalnice za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi; |
|  | - da bo hkrati z izstavitvijo končne situacije/računa izročil naročniku garancijo banke oz. zavarovalnice v višini 5% končne pogodbene vrednosti (z DDV) kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja; |
|  | - da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik; |
|  | da bo dobavljal opremo, ki ustreza zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije, veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanjo priskrbel ustrezne ateste, certifikate, garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrževanje ter ostalo dokumentacijo; |
| 6. | pravočasno zagotoviti in izročiti originale vseh atestov in garancij, testiranje nameščene opreme (tiste za katero je potrebnih za uspešno primopredajo del), kot tudi garancijske listine vključno z garancijsko izjavo za dobavljeno opremo, ki mora biti za dobo 5 let ne glede na garancije proizvajalcev; |
| 7. | - da bo ob dobavi vse opreme seznanil naročnika z opremo; |
| 8. | - Izvesti dela v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu, navedenimi v ponudbi, in sicer: - Izvajalec v skupnem nastopu: .................................................................. - Dela, ki jih bo opravljal: ................................................................ |
| 9. | da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in brez izpolnjevanja pogoja, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoje za zamenjanega podizvajalca iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno vlogo, kateri morajo biti priložena tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje razpisne pogoje za podizvajalca. Naročnik se mora o predlogu odločiti v (5) petih dneh od prejema popolne vloge; |
| 10. | na svoje stroške zagotoviti primerno embalažo in transport ter da bo na svoje stroške ščitil in zavaroval pogodbeno blago pred vremenskimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi poškodbami; |
| 11. | zagotoviti servisno vzdrževanje za obdobje garancije in zagotoviti jamstvo odpravo morebitni napak v dogovorjenih rokih; |
| 12. | da bo škodo, ki jo bo povzročil na že izvedenih gradbenih ali obrtniških in/ ali instalacijskih delih kot na že vgrajeni opremi, na lastne stroške odpravil; |
| 13. | da bo sodeloval pri uskladitvi pogodbenih obveznosti z vsemi izvajalci; |
| 14. | redno udeleževati sestankov, ki jih sklicuje naročnik oz. njegov pooblaščeni zastopnik, predstavnik naročnika in nadzornik; |
| 15. | da bo v celotnem procesu deloval v skladu z veljavno okoljsko zakonodajo in tehnološkimi postopki, običaji in prakso, vgrajeval ekološko prijazne materiale, uporabljal okolju prijazno tehnologijo ter embalažo iz materialov, ki jih je možno reciklirati ali jo je možno ponovno uporabiti; |
| 16. | da bo izvedel druga spremljajoča dela, ki so potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to ali so ali niso izrecno navedena v tej pogodbi oz. razpisni dokumentaciji in pogodbenih specifikacijah, pri čemer se uporabljajo določila te pogodbe; |
| 17. | pred naročilom izmeriti na licu mesta dejansko stanje in dobavo posamezne opreme prilagoditi dejanskemu stanju; |
| 18. | da bo po končanju vseh pogodbenih del predal naročniku finalno očiščene prostore in opremo. |
| 19. | pred dobavo opreme dostavil vzorce le te v potrditev naročniku in arhitektu – velja samo pisna potrditev z navedbo datuma. |

- 7. člen

- Naročnik se zaveže:

- uvesti izvajalca v delo z vso razpoložljivo dokumentacijo in informacijami, ki so potrebne za realizacijo pogodbe;

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno;

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del; - urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.

- VI. PRIMOPREDAJA OPREME

- 8. člen

Izvajalec je dolžan nadomestiti dobavljeno opremo z novo (primerno) v primeru, da jo zavrne naročnik  predvsem zaradi sledečih razlogov:

-	da je oprema poškodovana,

-	da je oprema rabljena,

-	da se dobavljena oprema razlikuje od ponujene.

V primeru, da naročnik ugotovi, da je število kosov dobavljene opreme manjše od števila po ponudbi oziroma pogodbi, je dolžan izvajalec manjkajočo opremo dobaviti.

Pregled opreme iz strani naročnika ob dobavi in morebitna ugotovitev, da je oprema tako količinsko kot kvalitativno primerna, še ne pomeni primopredaje. Izvajalec  je odgovoren za varnost opreme in delovnega orodja od dobave do primopredaje.

- 9. člen

Primopredajo vseh pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika in izvajalca v 8 delovnih dneh po prejemu obvestila izvajalca o dokončanju del.

- Primopredajo naročnik in izvajalec potrdita s podpisom primopredajnega zapisnika, s tem so izpolnjeni tudi pogoji za pristop k pripravi končnega računa za izvedena dela.

Ob primopredaji opreme je dolžan izvajalec predati naročniku:

-	splošno garancijsko izjavo za vso opremo,

-	bančno garancijo za odpravo napak v garancijskih rokih,

-	vso zahtevano dokumentacijo: ateste, certifikate, navodila za obratovanje in vzdrževanje, oziroma druga potrdila o skladnosti ter druge listine, določene s pogodbo.

Datum pričetka veljavnosti garancij mora biti datum primopredaje, glasiti pa se mora na naročnika opreme.

- 10. člen

- Pred potekom garancijske dobe, bosta pogodbeni stranki izvršili pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljšanje bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

- VII. GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL

- 11. člen

- Izvajalec garantira za brezhibno delovanje opreme in montaže:

- garancijski rok za dobavljeno opremo in montažo je 5 let.

- Datum pričetka veljavnosti garancije mora biti datum primopredaje, glasiti se mora na naročnika blaga, ki bo blago uporabljal in z njim upravljal.

- Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z Obligacijskim zakonikom.

- Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

- Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

- 12. člen

V garancijskem roku lahko naročnik vsak čas zahteva odpravo napake na opremi. Izvajalec je dolžan pristopiti k odpravi napake dva delovna dneva po prijavi napake s strani naročnika. Čas odprave napake naj ne bi bil daljši od pet delovnih dni od prijave napake.

V primeru, da izvajalec napake v garancijski dobi ne more odpraviti, zagotovi naročniku novo opremo.

Če se ista napaka na opremi v garancijski dobi pojavi dvakrat, mora izvajalec zamenjati opremo z novo.

V primeru, da izvajalec v garancijski dobi ne pristopi k odpravi napak, lahko naročnik unovči garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

- V primeru, da izvajalec ne odpravi napake v pogodbenem roku in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve napake, ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati tudi pogodbeno kazen.

Osnova za izračun pogodbene kazni je znesek na izstavljenega(nih) računa(ov) za servisiranje oz. vzdrževanje za konkretno storitev skupaj z nadomestnimi deli in materialom, pogodbena kazen pa znaša 5% od vrednosti računa za vsak dan zamude.

- VIII. POGODBENA KAZEN

- 13. člen

- V primeru, da izvajalec ne izvede vseh pogodbenih del v pogodbenem roku, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 2‰ (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10% (deset odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti del z DDV.

- V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del, in sicer v roku 30 dni od datuma pisnega zahtevka naročnika. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastali stroškov in škode v prej navedenem roku.

- IX. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

- 14. člen

- Pooblaščen zastopnik naročnika po tej pogodbi je ____________________________.

- Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je ____________________________.

- X. PODIZVAJALCI

- (Opomba: Določbe v X. poglavju veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci)

- 15. člen

- V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, izvajalec naročnika pooblašča in naročnik sprejme to pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalce.

- Podizvajalec soglaša s tem, da mu naročnik neposredno poravna terjatve do dobavitelja, ki izhajajo iz te pogodbe.

- Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

- V primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec, ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, če podizvajalec to zahteva.

Izvajalec lahko dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev (reference) s podizvajalci. V tem primeru mora ta podizvajalec predložiti svoje reference in isti podizvajalec bo moral izvesti dela javnega naročila na katerega se reference nanašajo.

V primeru, da izvajalec podizvajalca, katerega referenca je bila predložena k ponudbi zamenja, mora za novega podizvajalca predložiti referenco za istovrstna dela, za katera jo je ob oddaji ponudbe predložil za zamenjanega podizvajalca, novi podizvajalec pa mora biti prijavljen kot podizvajalec za istovrstna dela, kot so navedena v tej novo predloženi referenci.

16. člen

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, naročnik plača podizvajalcu za opravljena dela po tem, ko izvajalec priloži situacijo oziroma račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. V primeru, da izvajalec ne potrdi situacije oziroma računa podizvajalca, se šteje, da je izvajalec potrdil situacijo oz. račun podizvajalca za dela opravljena s strani podizvajalca, ko ta opravljena dela potrdi naročnikov strokovni nadzor.

V primeru delne potrditve računa oz. situacije podizvajalca s strani glavnega izvajalca ali strokovnega nadzora, plača naročnik podizvajalcu v dogovorjenih plačilnih rokih nesporen del situacije oz. računa podizvajalca.

- XI. OSTALA DOLOČILA

- 17. člen

- V primeru, da izvajalec:

- bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je pričet stečajni postopek na kateremkoli delu njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ali

- ne prične z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem primernem roku, ki mu ga določi naročnik, ali

- ne sodeluje z naročnikom, ne upošteva njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev ter ne izvršuje pogodbenih del gospodarno, v korist naročnika,

- prekine z delom brez pisnega soglasja naročnika, ali

- sproti ne obvešča naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti, ali

- če krši določila 6. člena te pogodbe,

- lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV) in vso nastalo škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen unovčiti garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti navedene v 2. točki 6. člena te pogodbe.

18. člen

Izvajalec ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, prenesel na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe, ali kakršnekoli pravice, koristi, obveznosti ali interesa iz pogodbe ali na podlagi le-te.

19. člen

V primeru, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodba preneha.

20. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je nična.

21. člen

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti v zvezi z izvajanjem Uredbe o zelenem javnem naročanju na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

- 22. člen

- Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševale predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspele, bo v sporih odločilo pristojno sodišče v Ljubljani.

- 23. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod odložnim pogojem, da izvajalec predloži garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter podpisano izjavo o lastniški strukturi ponudnika v skladu z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki kot dodatek k pogodbi.

- Sestavljena je v 3 izvodih, od katerih prejme naročnik 2, izvajalec pa 1 izvoda.

- Priloge:

- ponudba izvajalca št. ____________ z dne ___________;

- popis/predračun št.______ z dne ________;

- bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- izjava o lastniški strukturi ponudnika.

- V Ljubljani, dne ..............................			V ………………….., dne .......................

- Naročnik:						Izvajalec:

- CENTER ŠOLSKIH IN

- OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

- Branko Kumer

- direktor

Razpisni obrazec št. 10

IZJAVA PONUDNIKA

PONUDNIK

………………………………………………………………………………………………………...

IZJAVLJAMO,

- da bomo garantirali za brezhibno delovanje opreme in montažo:

- garancijski rok za dobavljeno in montirano opremo je 5 let.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Za zamenjano blago v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

Datum pričetka veljavnosti garancije mora biti datum primopredaje naročniku, glasiti se mora na naročnika blaga, ki bo blago uporabljal in z njim upravljal.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 11

IZJAVA PONUDNIKA O ZAGOTAVLJANJU SERVISA IN NADOMESTNIH DELOV

PONUDNIK

………………………………………………………………………………………………………...

Spodaj podpisani ponudnik za javno naročilo »Dobava in montaža opreme za dom Bohinj«, objavljeno na Portalu javnih naročil, št. JN……………. dne.............. 2017,

izjavljamo,

- da bomo zagotavljali kvaliteten servis in originalne nadomestne dele, s čimer bo omogočen odzivni čas 2 delovna dneva in rok za odpravo napak predvidoma 5 delovni dni.

Datum:	Žig:			Podpis:

____________________						_____________________

Razpisni obrazec št. 12

VZOREC: MENIČNA IZJAVA ZA RESNOST PONUDBE

- ___________________________

- (izdajatelj menice)

- MENIČNA IZJAVA

Za zavarovanje izpolnitve obveznosti izdajatelja menice do Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: CŠOD) kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe, po ponudbi št. ______z dne ..... za »Nakup in montažo opreme za dom Bohinj« na osnovi javnega razpisa objavljenega na Portalu javnih naročil dne …………..2017 pod št. ………….… izročamo eno (1) bianco podpisano menico, na kateri je podpisana pooblaščena oseba:

- ______________________________kot _________________  ______________________

- (ime in priimek)                                     (funkcija)                            (podpis)

- Pooblaščamo CŠOD, da izpolni bianco menico v višini __________ EUR in da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, ko:

  - izdajatelj menice umakne svojo ponudbo v roku veljavnosti, navedenem v ponudbi,

  - izdajatelj v času veljavne ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe po prejetem obvestilu o sprejetju njegove ponudbe,

  - izdajatelj ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor je pozvan k podpisu pogodbe.

- Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.

- Pooblaščamo CŠOD, da menico domicilira pri_________________, ki vodi naš TRR račun št. ________________________________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

- Veljavnost menične izjave je vezana na veljavnost ponudbe do  ………. (min. 90 dni od roka za oddajo ponudb).

- IZDAJATELJ MENICE:

- ____________________________________

Priloga:  originalna bianco menica

Razpisni obrazec št. 13

- IZJAVA PONUDNIKA

- O PREDLOŽITVI GARANCIJE BANKE OZ. ZAVAROVALNICE

- ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

V skladu z javnim naročilom »Dobava in montaža opreme za dom Bohinj«, objavljenim na Portalu javnih naročil, št. JN……………. dne.............. 2017,

izjavljamo,

- da bomo, v primeru, da bo naša ponudba izbrana za izvedbo predmetnega naročila, pridobili za naročnika javnega naročila, nepreklicno in brezpogojno garancijo banke/zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) in da bo garancija banke oz. zavarovalnice izdana skladno z vzorcem garancije iz razpisne dokumentacije, ki je priloga te izjave ter izročena naročniku v skladu z določili pogodbe.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

PRILOGA:

- Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Razpisni obrazec št. 13a

Vzorec: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke/zavarovalnice

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št................

V skladu s pogodbo ............................................................. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) .........……………..................................... in ......................................................... (naziv izvajalca) za izvedbo .............................................(predmet pogodbe) v vrednosti  ………………………. EUR, je izvajalec dolžan opraviti naslednje:

»Dobava in montaža opreme za dom Bohinj«

v skupni vrednosti ............................... EUR

(z besedo ...............…....................................................),

v roku ...................... (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini ali rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena dobava in montaža tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/ zavarovalnici in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do .............................. (30 dni po zaključku pogodbenih obveznosti). Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka/zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka/Zavarovalnica

(žig in podpis)

|  |  | Razpisni obrazec št. 14 IZJAVA PONUDNIKA, DA BO PRIDOBIL GARANCIJO BANKE/ZAVAROVALNICE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU V skladu z javnim naročilom »Dobava in montaža opreme za dom Bohinj« objavljenim na Portalu javnih naročil, št. JN……………. dne.............. 2017 izjavljamo, da bomo, v primeru, da bo naša ponudba izbrana za izvedbo predmetnega naročila, pridobili za naročnika javnega naročila, nepreklicno in brezpogojno garancijo banke/zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV) in da bo garancija banke oz. zavarovalnice izdana skladno z vzorcem garancije iz razpisne dokumentacije, ki je priloga te izjave ter izročena naročniku v skladu z določili pogodbe. Datum: Žig: Podpis: ____________________ _____________________ PRILOGA: - Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti Razpisni obrazec št. 14a Vzorec: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU Naziv banke/zavarovalnica Kraj in datum Upravičenec Garancija št................ V skladu s pogodbo ................................................. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ………………….... in ................................................ (naziv prodajalca oziroma izvajalca) za............................................................ (predmet pogodbe) v vrednosti .............................. EUR, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene napake in pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave. S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca) plačali znesek 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/zavarovalnici in mora vsebovati: 1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 2. original Garancije št. ........./.......... Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka določenega v zgoraj navedeni pogodbi. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka/zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Banka/Zavarovalnica (žig in podpis) Razpisni obrazec št. 15 IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODEČEGA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa): __________________________________________________________________________ V zvezi z javnim naročilom »Dobava in montaža opreme za dom Bohinj« po postopku naročila male vrednosti objavljenega na Portalu javnih naročil dne _________ 2017 pod številko objave JN _________ /2017 i z j a v l j a m o , da ne nastopamo s podizvajalci. Datum: Žig: Podpis: _________________ _________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu ne nastopa/jo s podizvajalci. |  |  |  |  |  |  |
| Razpisni obrazec št. 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IZJAVA PODIZVAJALCA |  |  |  |  |  |

PODIZVAJALEC:

_________________________________________________________________________

(naziv)

_________________________________________________________________________

(naslov)

Spodaj podpisani podizvajalec izjavljam, da:

- smo seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašamo;

- soglašamo s ponudbenimi cenami za naša dela, ki jih je v ponudbi podal ponudnik oz. glavni izvajalec;

- smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- bomo naročniku v petih dneh od prejemu njegove zahteve posredovali kopijo podizvajalske pogodbe in vseh dodatkov k tej pogodbi, ki smo jo sklenili s ponudnikom za izvedbo del v okviru tega javnega naročila.

- da bomo v primeru zamenjave ali uvedbe novega podizvajalca, pred vsakokratno zamenjavo ali uvedbo novih podizvajalcev (podizvajalcev, ki niso bili navedeni v ponudbi) v delo, pridobili pisno soglasje naročnika.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						_________________

Obrazec izpolni podizvajalec le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Razpisni obrazec št. 17

IZJAVA PONUDNIKA

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI  (v primeru skupnega nastopa):

_________________________________________________________________________

Spodaj podpisani ponudnik za javno naročilo »Dobava in montaža opreme za dom Bohinj« objavljeno na Portalu javnih naročil dne _________ 2017 pod številko objave JN __________/2017

i z j a v l j a m o ,

- naročniku dajemo soglasje, da nam pod pogoji iz te razpisne dokumentacije namesto glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca, za dela izvedena na predmetu javnega naročila;

- da pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa, neposredno plača našim podizvajalcem;

- da bomo naročniku ob izstavitvi svojega računa ali situacije priložili tudi račune svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						_________________

Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu nastopa/jo s podizvajalci in da podizvajalec zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3.

Razpisni obrazec št. 18

Priloga k popisu/predračunu

IZJAVA O SKLADNOSTI  PONUDBENEGA PREDRAČUNA

za javni naročilo »Dobava in montaža opreme za dom Bohinj«

Spodaj podpisani

| Ponudnik : |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

Izjavljam, da:

- natisnjenega in na vsaki strani žigosanega ter parafiranega ponudbenega predračuna, ki je del naše ponudbe št.__, z dne __.__.2017 (v nadaljevanju te izjave: naš ponudbeni predračun), nismo spreminjali pri opisu postavk, količin niti v nobenem drugem delu ali na kakršen koli drugačen način, razen pri izpolnitvi ponudbenih cen;

- je naš ponudbeni predračun popolnoma in v celoti enak vzorcu ponudbenega predračuna, ki ga je objavil naročnik, razen pri vnosu ponudbenih cen;

- prevzemamo vso odgovornost, če se ugotovi, da naš ponudbeni predračun ni popolnoma in v celoti enak vzorcu ponudbenega predračuna.

Izrecno izjavljamo, da če se šele po podpisu pogodbe za izvedbo predmetnega javnega naročila ugotovi, da naš ponudbeni predračun ni popolnoma in v celoti enak vzorcu ponudbenega predračuna, ki ga je objavil naročnik (razen glede izpolnitve cen), se bodo vse morebitne razlike iz našega ponudbenega predračuna obravnavale kot tiskarske napake ter bodo zato ponudbene cene iz našega ponudbenega predračuna veljale glede na postavke ponudbenega predračuna, ki ga je objavil naročnik.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						_________________